## Slide 1: Projet Montou (RobotWar)
Par Balbis, Dien, Fourmy, Mourton-Comte

## Slide 2: Plan de la présentation
Résultat du projet
  Architecture générale
  Architecture des plugins
  Liste des plugins réalisés
Gestion de l’équipe
  Outils et méthodes utilisés
  Travail effectué par chacun
  Les difficultés rencontrées

## Slide 3: Résultat du projet Architecture générale du projet

## Slide 4: Architecture des plugins
Définition et rôle d’un plugin
Les différents types d’un plugin
  Attack
  Graphic
  Movement
https://github.com/Zaliro/Montou

## Slide 5: Liste des plugins réalisés
Plugins graphisme
  RobotGraphics
  RangeAttacksViewer
  (HealthViewer)
Plugins de déplacement
  RandomMovements
  ConvergentMovement
Plugins d’attaque
  HandToHandAttacks
  RangedAttacks

## Slide 6: Gestion de l’équipe Outils et méthodes utilisés
Logiciel de gestion de version Git :
  GitHub
Logiciel de communication
  Slack

## Slide 7: Travail effectué par chacun
Balbis
Convergent Movement
Range Attacks Viewer
Coordination
Crossplatform
Dien
Robot
Hand To Hand Attacks
Structure du projet

## Slide 8: Travail effectué par chacun
Fourmy
Tests
Ranged Attacks
Interfaces Graphiques
Moteur
Mourton-Comte
Random Movements
Robots Graphic
Annotations
Gestion des plugins
Persistence
Structure du projet

## Slide 9: Difficultés rencontrées
Problèmes de coordinations en début de projet
Phase de conception trop brève
Gestion du temps

## Slide 10: Merci de votre attention